## Slide 1: Mejoras operativas SWF - SODIMAC

## Slide 2: Operación de la Fábrica de Software
Gestión de la Demanda
Gestión de Requerimientos
Atención del Requerimiento
Entrega de la Solución
Construcción de la Solución
Base de conocimiento
Iniciativa, Requerimientos (Evolutivo/Correctivo), Soporte
Priorización de Requerimientos
Reposición de Backlog
Sincronización y proyección de actividades
Registro del progreso y del trabajo
Resultados de Gestión operativa
Informe semanal
Informe mensual
Estadísticas e Indicadores
Notes: Definición de Requerimientos, debe ser expresado por el usuario/cliente y aprobado/firmado para iniciar el plan maestro
Ficha de Proyecto de la Solución: es un project charter informativo del proyecto.
Propuesta Inicial del proyecto, es una estimación ROM (Rough Order of Magnitude)

## Slide 3: Construcción de la Solución
01-Análisis y Diseño
03-Despliegue
02-Construcción
01.01-Definición
01.02-Estimación
02.01-Codigo_Fuente
02.02-Base_Datos
03.02-Pase_Producción
03.01-Pase_UAT
01.03-Diseño
02.03-Pruebas_QA
SOD-XXXX_[Nombre_Ticket]
Acta Reunión
Estimación
Alcance
Diseño
Casos de Pruebas
Evidencias
Formato de Despliegue
Documentación técnica
Notes: Definición de Requerimientos, debe ser expresado por el usuario/cliente y aprobado/firmado para iniciar el plan maestro
Ficha de Proyecto de la Solución: es un project charter informativo del proyecto.
Propuesta Inicial del proyecto, es una estimación ROM (Rough Order of Magnitude)

## Slide 4: Entrega de la Solución
Construcción de Solución
Pruebas de Calidad (QA/QC)
Análisis de código fuente (uso de estándares y buenas prácticas)
Pruebas de Usuario (UAT)
Checklist de código seguro
Documentación de despliegue
Ensayo de despliegue
Validación del producto (certificación)
Evidencia de pruebas (sistema)
Evidencia de pruebas funcionales
Criterios de aceptación
Casos de prueba (negocio)
Levantamiento de observaciones
Entrega de Solución
Despliegue de Solución
Soporte y monitoreo
Levantamiento de observaciones
Análisis y Diseño
Integración continua
(automática)
Entrega continua (manual)
Notes: Definición de Requerimientos, debe ser expresado por el usuario/cliente y aprobado/firmado para iniciar el plan maestro
Ficha de Proyecto de la Solución: es un project charter informativo del proyecto.
Propuesta Inicial del proyecto, es una estimación ROM (Rough Order of Magnitude)

## Slide 5: Entrega de la Solución (…)

## Slide 6: Planificación de Calidad de SW/BD/DTSX
Capacitación
11/04->Talleres de Capacitación Estándares SW/BD
Situación actual de Aplicativos
7/05->Diagnóstico de Aplicativos (Web/Windows)
Puntos de Control QA/QC
8/05->Revisión de Checklist de Producto/Proceso
20/04->Talleres de Capacitación Calidad
14/05->Resultado y revisión de Diagnóstico de Aplicativos
15/05->Aprobación de Checklist de Producto/Proceso
Buenas Prácticas de Software
21/05->Revisión de Riesgo A1-Inyección
4/06->Revisión de Riesgo A2-Pérdida de Autenticación
18/06->Revisión de Riesgo A3-Exposición de Datos Sensibles
2/07->Revisión de Riesgo A4-Entidades Externas XML (XXE)
16/07->Revisión de Riesgo A5-Pérdida de Control de Acceso
23/07->Revisión de Riesgo A5-Pérdida de Control de Acceso
3/08->Revisión de Riesgo A6-Configuración de Seguridad Incorrecta
17/08->Revisión de Riesgo A7-Cross-Site Scripting (XSS)
1/09->Revisión de Riesgo A8-Deserialización Insegura
15/09->Revisión de Riesgo A9-Uso de Componentes con Vulnerabilidades Conocidas
30/09->Revisión de Riesgo A10-Registro y Monitoreo Insuficientes
Buenas Prácticas de BD
15/10->Revisión de Checklist de BD
Buenas Prácticas de DTSX
2/11->Revisión de Checklist de DTSX

## Slide 7: Planificación de Integración Continua
Requisitos (SODIMAC)
14/05->Acceso al servidor TFS
Configuración TFS
21/05->Configuración en TFS
Estadísticas y Reportes
28/05->Inclusión de indicadores en comité semanal/mensual
16/05->Entrega de servidor de Aplic. y BD (UAT)
25/05->Uso de nuevo procedimiento

## Slide 8: Base de Conocimiento
Uso de repositorio:
  Herramienta: Sharepoint -> Estructura de carpetas
  Publicación de procedimientos e informes
  Publicación de documentación y versiones certificadas
Registro del progreso y del trabajo
  Herramienta(s): Jira y TFS
Resultados de Gestión operativa
  Definición de métricas de calidad para Proceso/Producto
  Diseño de formatos de checklist de cumplimiento
  Elaboración de estadísticas
    Recopilación de datos para indicadores de gestión
    Inclusión en informes de gestión (mensual)

## Slide 9: Uso de estándares y buenas prácticas
Estándares en el desarrollo de SW
  Nivel 1: Diagnóstico de código fuente usando Visual Studio .Net
  Nivel 2: Diagnostico de código seguro usando SonarQube/ZAP
  Cumplimiento de checklist de Proceso y Producto
Estándares en el desarrollo de BD
  Revisión de buenas prácticas en los objetos programados
  Revisión de buenas prácticas en DTSX

## Slide 10
Av. Las Begonias 2616, Lince Lima-Perú
Teléfonos: (511) 412 0570
servicios@mdp.com.pe | www.mdp.com.pe
GRACIAS